| BAN CHỈ ĐẠO XDNTM XÃ KỲ KHANG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
|  | Kỳ Khang, ngày 01 tháng 10 năm 2021 |

TỔNG HỢP

Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia XD NTM

tháng 10, 11/2021, phục vụ lễ phát động thi đua cao điểm 60 ngày XD NTM

1, Thôn Trung Tân

- Tổ chức tổng dọn vệ sinh, nạo vét các tuyến kênh mương trong khu dân cư.

- Xây dựng 300m đường bê tông.

- Vận động nhân dân chỉnh trang vườn hộ, sắp xếp đồ đạc trong nhà gọn gàng.

2, Thôn Trung Tiến

- Chỉ đạo chi hội phụ nữ thôn, tổng dọn vệ sinh các tổ liên gia trong thôn. Gắn 60 biển “ Nhà sạch, vườn đẹp”. Huy động nhân dân dọn vệ sinh ở ven biển.

- Thuê máy là mặt bằng ở  khuôn viên sân bóng, Vùng kê với diện tích 6.600m2.  Trồng 8 cây bóng mát ở sân vận động Vùng Kê.

- Mua 10 bệ hoa đặt ở nhà văn hóa thôn

3, Thôn Sơn Hải

- Nâng cấp xây dựng 200m đường bê tông tuyến Nhà văn hóa đi Ông Chẩn.

- Cắt tỉa hệ thống hàng rào xanh trên các tuyến đường trong thôn.

- Nâng cấp rãnh thoát nước từ ngõ Anh Phúc Hường đi Chị Thu Lĩnh.

- Chỉ đạo xây dựng 01 vườn mẫu của Ông Nguyễn Thắng Văn.

4, Thôn Tiến Thành

- Nâng cấp, xây mới 1,5km đường điện chiếu sáng trong thôn.

- Xây dựng 200m kênh mương nội đồng tại Tổ 1.

- Mở rộng mặt bằng nền đường rộng 6 m tuyến từ Ngọ Sơn đi Tổ 2 dài 250m.

- Tu sữa nâng cấp 3 tuyến đường nội đồng dài 1250m.

- Làm tốt công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn thôn.

- Chăm bón, cắt tỉa các tuyến hàng rào xanh.

5, Thôn Đồng Tiến

- Xây vỉa, láng lề tại tuyến Bà Mai - Cố Đường, tuyến Thiều Tuấn chiều dài 220m.

- Xây cống tiêu thoát nước tại ngõ Hoàng Quỳnh.

- Nâng cấp lại hệ thống bồn hoa cây cảnh, các trang thiết bị tại nhà văn hóa thôn.

- Trồng bổ sung hàng rào xanh 150m. Trồng mới hàng rào xanh 300m tuyến Chị Tuyết đi Trân Thị Mến.

- Đổ đất lề đường dài 300m tại ngõ Thiều Đường.

- Đổ đường bê tông 40m ngõ Nguyễn Vận.

- Vận động xây dựng 3 công trình vệ sinh tự hoại đảm bảo hợp vệ sinh.

- Tập trung công tác phân loại rác thải, bảo vệ môi trường.

- Vận động các hộ có vườn, cải tạo đất và trồng các loại cây ngắn ngày.

6, Thôn Vĩnh Phú

- Đổ lề đường bê tông với chiều dài 300m.

- Xây dựng mới 01 sân bóng chuyền thôn.

- Trồng mới, xem dắm hàng rào xanh 1500m.

- Vận động 26 hộ chăn nuôi trâu bò hoàn chỉnh hố phân, lợp mái che.

- Vận động nhân dân chỉnh trang vườn hộ: 36 vườn,

- Xây dựng 13 công trình vệ sinh tự hoại, vận động xây dựng hố xử lý nước thải hộ gia đình 30 hộ.

- Chỉ đạo công tác tổng dọn vệ sinh môi trường toàn thôn, phân loại rác thải.

7, Thôn Vĩnh Long

- Họp dân triển khai các nhiệm vụ trong xây dựng NTM các tháng cuối năm.

- Phối hợp lễ ra mắt “Ngôi nhà trí tuệ”.

- Xây dựng hàng rào, láng sân, xây bồn hoa khuôn viên nhà văn hóa thôn.

- Mua sắm trang thiết bị tại nhà văn hóa thôn như Ty vy, tủ đựng sách, lắp Wife, lắp một số bảng biển….

- Trồng mới, trồng bổ sung 1,1km hàng rào xanh trên các tuyến đường và tại nhà văn hóa thôn.

- Chi đoàn thanh niên nâng cấp sân bóng đá thôn.

- Xây dựng 9 công trình vệ sinh tự hoại, chỉnh trang 30 vườn hộ, 2 vườn mẫu, vận động xây dựng hố xử lý nước thải hộ gia đình 15 hộ.

- Vận động 21 chuồng trại chăn nuôi xây dựng hố phân, lợp mái che ( trong đó 16 hố phân, 21 mái che).

- Vận động chỉnh trang sắp xếp nhà ở gọn gàng. Phân loại và xử lý rác thải.

8, Thôn Phú Thượng

- Phát động tổng dọn vệ sinh hàng tuần.

- Vận động phân loại rác thải.

- Trồng 700m hàng rào xanh.

- Xây dựng rãnh thoát nước tuyến đường liên xã từ Phạm Sơn đi Dương Chiểu dài 840m.

- Láng lề đường bê tông tuyến Anh Chiểu đi Nguyễn Chỉ  dài 550m.

- Xây dựng đường bê tông tuyến Bà Lự đi Anh Thọ dài 150m.

- Tiếp tục vận động chỉnh trang chuồng trại chăn nuôi, xây dựng hố phân.

- Vận động xây dựng 4 vườn mẫu

9, Thôn Đậu Giang

- Xây dựng 2 tuyến rãnh thoát nước với chiều dài 1.400m

- Chỉ đạo phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình.

- Vận động chỉnh trang vườn hộ.

- Trồng hàng rào xanh tại khuôn viên nhà văn hóa thôn chiều dài 100m.

10, Thôn Hoàng Dụ

- Trồng hàng rào xanh. Cắt tỉa các tuyến đã có hàng rào xanh.

- Vận động sắp xếp nhà ở, công trình phụ trợ, chỉnh trang công trình chăn nuôi, xây dựng hố xử lý nước thải hộ gia đình.

- Xây dựng tuyến đường bê tông Từ Chợ đi Ông Sinh.

- Hoàn thành sân bóng chuyền tại nhà văn hóa

11, Thôn Quảng Ích

- Xây dựng 476 m rãnh thoát nước tại 3 tuyến ( Bà Chuy đi Ông Ninh, tuyến Đường 1A đi Chị Phượng, tuyến Đường Liên Huyện đi Bà Luận).

- Huy động toàn dân làm vệ sinh trên 7 tuyến của thôn, dài 6.300m

- Vận động nhân dân chỉnh trang vườn hộ, vệ sinh môi trường, nhà ở và công trình phụ trợ.

- Trồng mới và trồng bổ sung hàng rào xanh.